## Slide 1: PRESENTACION PROYECTO GLOBALSOFT .NET

## Slide 2: DEFINICION GENERAL DEL PROYECTO
FASE 0 – Modelado y Definición.
FASE 1 – Preparación.
FASE 2 – Desarrollo de la aplicación.
FASE 3 – Pruebas y QA.
FASE 4 – Montaje.
FASE 5 – Requerimientos pendientes y Nuevos desarrollos.

## Slide 3: FASE 0 – MODELADO Y DEFINICION
C# 6.0
VisualStudio 2015
Bases de Datos
Microsoft SQL Server
Herramientas de Desarrollo
Plataforma Tecnológica

## Slide 4: FASE 0 – MODELADO Y DEFINICION
Estructura de la Aplicación
Interfaz de Usuario
Globalsoft.App – Globalsoft.Web
Lógica de Negocio (BL)
Globalsoft.BL
Acceso a Datos (DAL)
Globalsoft.DataAccess
Repositorio de Datos
SQL Server
Capa Transversal
Globalsoft.Shared
Entity Framework

## Slide 5: FASE 0 – MODELADO Y DEFINICION
Diseño en 4 Capas
  Permite Facilidad en la definición y determinación de responsabilidades.
  Configuración modular del proyecto permite su modificación sin afectar otras capas.
  Las modificaciones a un proceso se encapsulan y se disminuye el riesgo de generar inestabilidad por errores o resultados no esperados.
  Permite escalar la aplicación a futuro mediante el uso de capas intermedias.
Patrones de diseño de alto nivel para garantizar la separación de responsabilidades.
EntityFramework : Motor de Mapeo Relacional - Objeto que simplifica el acceso y almacenamiento de la información en la base de datos.
Estructura de la Aplicación

## Slide 6: FASE 0 – MODELADO Y DEFINICION
Se hará uso del mismo modelo base que en la actualidad usa la aplicación.
Se efectuaran cambios a la estructura necesarios para su funcionamiento con las herramientas y nueva estructura de la aplicación.
Cada tabla en la base de datos será representada por un equivalente en la aplicación (Modelo), esta representación o mapeo ser hará de manera manual.
Modelo de datos
Tablas
Base de Datos
Modelo
Clases
Entity Framework
Aplicación

## Slide 7: FASE 1 – PREPARACION DE LA APLICACION
Montaje Ambiente de Prueba
Definición Estrategia de Instalación
  Prerrequisitos para instalación
    Microsoft.Net Framework 4.6,1 o Superior.
    Microsoft SQL Server 2014 o Superior, Cualquier versión (desde gratuita a Enterprise).
  Proceso de instalación integrado en la aplicación.
    Sin necesidad de ejecución de scripts o procesos manuales por parte del tecnico instalador.
    De alta velocidad, bajo riesgo y poca complejidad.
Definición Estrategia de Despliegue y distribución
  ClickOnce
    Distribución desde servidor central en la nube a todos los clientes
    Distribución desde servidor en red local a todos los equipos de la red
Estrategias

## Slide 8: FASE 1 – PREPARACION DE LA APLICACION
Definición Esquema de Licenciamiento
  Por Definir
Definición Proceso de importación información histórica
  Establecer plan de Corte y Montaje (Cutover)
  Información susceptible a ser migrada.
  Información que no puede ser migrada (Por cambios fundamentales en estructura o con data no contemplada en software anterior).
Licenciamiento y Migración de Datos

## Slide 9: FASE 2 – DESARROLLO DE LA APLICACION
Desarrollo Componente de Sincronización de Datos Cliente a Servidor – GSSync
Desarrollo Modulo de Control de Cocina – GlobalKDS
Desarrollo Sistema Analítico e Inteligencia de Negocio – GlobalAnalytics
Definición de alcance

## Slide 10: FASE 2 – DESARROLLO DE LA APLICACION
Desarrollo Componente de Sincronización de Datos Cliente a Servidor – GSSync
  Creación de modelo.
  Creación de Repositorio – EntityFramework.
  Creación Capa de Negocios.
  Creación Capa de Servicios WebAPI.
  Creación de sistema de replicación de Base de Datos – GSSync Service.
  Ejecutar Pruebas e Implementar.
Desarrollo

## Slide 11: FASE 2 – DESARROLLO DE LA APLICACION
Desarrollo Modulo de Control de Cocina – GlobalKDS
  Ajustar modelo para integrar nuevas entidades.
  Crear Façades necesarias.
  Crear Capa de Cliente MVC
  Ejecutar Pruebas e Implementar.
Desarrollo

## Slide 12: FASE 2 – DESARROLLO DE LA APLICACION
Desarrollo Sistema Analítico e Inteligencia de Negocio – GlobalAnalytics
  Definición del modelo a seguir y esquema de autenticación.
  Crear Estructura de Proyecto.
  Definir Alcance y Desarrollar.
  Ejecutar Pruebas e Implementar.
Desarrollo

## Slide 13: FASE 3 – PRUEBAS Y Q/A
Definir esquema de numeración de versiones para seguimiento a cambios.
En Etapa de Desarrollo
  Definir un esquema para la validación de los desarrollos efectuados.
  Formato de cambios, ajustes y correcciones.
En Etapa Productiva
  Configurar servidor de Pruebas y Q/A.
  Instalación del software de Q/A en maquinas de consultores para pruebas de cambios.
  Definir encargado de Despliegue.
Definiciones

## Slide 14: FASE 4 – Montaje
Seleccionar clientes potenciales para la implementación
Definir estrategia de implementación para clientes potenciales.
  Beneficios.
  Estrategia de soporte especial
  Definición de información susceptible a migración y exclusiones
  Definición de plan de Corte (CutOver) y salida en vivo con nuevo sistema.
  Aplicación de Plan de corte y salida en vivo
Montaje y Entrega a Soporte